## Slide 1
TaskFlow • Painel
Projetos
3
Tarefas
8
Concluídas
2
Tarefas recentes
Estudar Nuxt
Criar página inicial
Preparar documentação
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO WEB
TaskFlow
Gestão de tarefas e projetos
Uma aplicação web para organizar trabalho, acompanhar prazos e visualizar o progresso — com Nuxt, FastAPI e PostgreSQL.
MINI-PROJETO
Proposta inicial • Outubro de 2026

## Slide 2
1. O problema e a oportunidade
Porque faz sentido criar o TaskFlow
02
Desafios do dia a dia
Tarefas espalhadas por notas, mensagens e folhas de cálculo.
Dificuldade em perceber o que é prioritário.
Prazos esquecidos e progresso pouco visível.
Falta de uma visão conjunta por projeto.
Oportunidade
Reunir projetos e tarefas num único espaço.
Tornar prioridades e prazos fáceis de consultar.
Acompanhar o estado de cada tarefa.
Criar uma base simples que possa evoluir.
Foco: resolver um problema concreto antes de acrescentar funcionalidades avançadas.

## Slide 3
2. Objetivos do projeto
Uma primeira versão pequena, útil e demonstrável
03
Organizar
Criar projetos e associar-lhes tarefas.
Acompanhar
Definir estado, prioridade e prazo.
Consultar
Pesquisar e filtrar tarefas rapidamente.
Aprender
Aplicar frontend, API e base de dados.
Critério de sucesso: criar, editar, concluir e eliminar tarefas com os dados guardados na base de dados.

## Slide 4
3. Funcionalidades previstas
Separar o essencial das melhorias futuras
04
MVP — primeira versão
Criar e gerir projetos.
Criar, consultar, editar e eliminar tarefas.
Definir estado, prioridade e prazo.
Filtrar por projeto e estado.
Dashboard com resumo simples.
Versões futuras
Registo e autenticação de utilizadores.
Calendário e vista Kanban.
Notificações de prazos.
Partilha de projetos e colaboração.
Estatísticas e publicação online.
Estratégia: terminar primeiro um fluxo completo antes de alargar o âmbito.

## Slide 5
4. Arquitetura da solução
Cada tecnologia tem uma responsabilidade clara
05
Nuxt — Frontend
Páginas, componentes, formulários e experiência do utilizador
FastAPI — Backend
Endpoints HTTP, validação, regras de negócio e respostas JSON
PostgreSQL — Dados
Persistência, relações entre tabelas e integridade dos dados
Pedidos HTTP / JSON ↕
Consultas SQL ↕
Fluxo típico: o utilizador age no Nuxt → a FastAPI valida e processa → o PostgreSQL guarda ou devolve dados.

## Slide 6
5. Modelo de dados inicial
Começar com duas entidades principais
06
projects
id — identificador
name — nome do projeto
description — descrição
created_at — data de criação
1 ───── N
tasks
id — identificador
project_id — projeto associado
title — título da tarefa
status, priority, due_date
Relação: um projeto pode ter várias tarefas; cada tarefa pertence a um projeto. Utilizadores podem ser adicionados numa fase posterior.

## Slide 7
6. API inicial da FastAPI
Endpoints que ligam o frontend aos dados
07
GET
/tasks
Listar tarefas
GET
/tasks/{id}
Consultar uma tarefa
POST
/tasks
Criar tarefa
PATCH
/tasks/{id}
Atualizar tarefa
DELETE
/tasks/{id}
Eliminar tarefa
GET / POST
/projects
Listar e criar projetos
A documentação interativa /docs permite testar os endpoints durante o desenvolvimento.

## Slide 8
7. Plano de desenvolvimento
Trabalhar por etapas e validar cada entrega
08
01
Planeamento
Requisitos, esboço das páginas e modelo de dados.
02
Ambiente
Criar Nuxt, FastAPI, PostgreSQL e configuração local.
03
Backend
Modelos, ligação à BD, endpoints e validação.
04
Frontend
Dashboard, lista de tarefas e formulários.
05
Integração
Ligar Nuxt à API e testar o fluxo completo.
06
Qualidade
Testes, erros, segurança e documentação.
07
Publicação
Preparar configuração de produção e deploy opcional.
Estimativa indicativa: 2–4 semanas, dependendo da experiência e do tempo disponível.

## Slide 9
8. Estratégia de implementação
Reduzir riscos e manter o projeto controlável
09
1
Começar pequeno
Concluir o CRUD antes de adicionar autenticação ou notificações.
2
Construir ponta a ponta
Uma funcionalidade completa: interface → API → base de dados.
3
Testar cedo
Validar endpoints no /docs e automatizar testes do backend.
4
Proteger os dados
Validar no servidor; guardar segredos fora do código; verificar permissões.
5
Versionar o trabalho
Usar Git e commits pequenos com mensagens claras.
Regra de ouro: só avançar quando a etapa atual estiver funcional e testada.

## Slide 10
9. Critérios de sucesso
Como saber que o MVP está pronto
10
O utilizador consegue criar, editar, concluir e eliminar tarefas.
As tarefas continuam guardadas após reiniciar o backend.
As tarefas podem ser associadas a projetos e filtradas.
A API trata dados inválidos e recursos inexistentes.
O projeto tem instruções de instalação e execução.
Entrega principal: uma aplicação funcional, demonstrável e preparada para evoluir.

## Slide 11
TASKFLOW • PRÓXIMOS PASSOS
Da ideia à primeira versão
O objetivo não é construir tudo de uma vez — é construir algo útil, testar e melhorar.
1
Criar o repositório e preparar o ambiente
2
Implementar o endpoint POST /tasks
3
Criar o formulário no Nuxt e guardar no PostgreSQL
TaskFlow — Gestão de tarefas e projetos