## Slide 1
PROPOSTA E PLANEAMENTO
TaskFlow
Gestão de Projetos e Tarefas
Definição, objetivos, público-alvo, metodologia, cronograma e arquitetura técnica.
Nuxt • FastAPI • PostgreSQL

## Slide 2
1. Identificação do projeto
O que é o TaskFlow?
O TaskFlow é uma aplicação web proposta para centralizar a criação e a gestão de projetos e tarefas.
Os utilizadores poderão organizar atividades, definir prazos e responsabilidades e acompanhar o progresso.
OBJETO
Desenvolver uma aplicação web de gestão de projetos e tarefas.
TASKFLOW | Nuxt + FastAPI + PostgreSQL
2

## Slide 3
2. Justificação
Que problema pretende resolver?
PROBLEMA
A informação pode ficar dispersa por mensagens, notas e folhas de cálculo.
NECESSIDADE
É importante saber o que falta fazer, quem é responsável e quais são os prazos.
RESPOSTA
Uma plataforma simples, acessível no navegador e focada nas funções essenciais.
Motivação: reduzir a dispersão da informação e facilitar a organização do trabalho.
TASKFLOW | Nuxt + FastAPI + PostgreSQL
3

## Slide 4
3. Objetivos
O que queremos alcançar?
OBJETIVO GERAL
Desenvolver uma aplicação web que facilite a organização e o acompanhamento de projetos e tarefas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Criar e gerir projetos.
• Adicionar tarefas associadas a projetos.
• Definir estado, prioridade e prazo.
• Acompanhar tarefas por estado e prazo.
• Guardar dados com consistência e testar os fluxos principais.
TASKFLOW | Nuxt + FastAPI + PostgreSQL
4

## Slide 5
4. Público-alvo e diferenciação
Para quem é e como pretende destacar-se?
Estudantes
Organizar trabalhos e datas de entrega.
Pequenas equipas
Distribuir responsabilidades e acompanhar projetos.
Profissionais independentes
Gerir atividades e prazos de trabalho.
Utilizadores individuais
Organizar tarefas pessoais e prioridades.
Diferenciação pretendida: interface simples, foco nas funções essenciais e fluxo de utilização direto.
TASKFLOW | Nuxt + FastAPI + PostgreSQL
5

## Slide 6
5. Âmbito inicial
O que deverá fazer a primeira versão?
Projetos
Criar, consultar, editar e arquivar.
Tarefas
Criar, editar, associar a projetos e atualizar estado.
Planeamento
Definir prazos, prioridades e responsáveis.
Persistência
Guardar e recuperar informação através da API e da base de dados.
TASKFLOW | Nuxt + FastAPI + PostgreSQL
6

## Slide 7
6. Ferramentas e arquitetura
Como as tecnologias trabalham em conjunto
NUXT — FRONTEND
Interface web, páginas, formulários, navegação e vistas de projetos/tarefas.
FASTAPI — BACKEND
API HTTP, regras de negócio, validação dos pedidos e comunicação com a base de dados.
POSTGRESQL — DADOS
Armazenamento estruturado de projetos e tarefas, com relações e restrições de integridade.
Fluxo: Navegador → Nuxt → API FastAPI → PostgreSQL → resposta para a interface
Complementares possíveis: Git, GitHub, VS Code, ferramentas de teste e Docker.
TASKFLOW | Nuxt + FastAPI + PostgreSQL
7

## Slide 8
7. Metodologia
Desenvolvimento incremental por fases
1 · Analisar
Requisitos e âmbito.
2 · Desenhar
Interface, dados e API.
3 · Preparar
Configurar Nuxt, FastAPI e PostgreSQL.
4 · Desenvolver
Implementar projetos e tarefas.
5 · Testar
Validar fluxos e corrigir erros.
6 · Entregar
Documentar e demonstrar.
Cada fase termina com uma verificação do resultado e atualização do plano.
TASKFLOW | Nuxt + FastAPI + PostgreSQL
8

## Slide 9
8. Cronograma indicativo
Estimativa inicial de oito semanas
Semana 1
Requisitos e âmbito
Semana 2
Interface, dados e API
Semana 3
Configuração técnica
Semanas 4–5
Desenvolvimento
Semana 6
Integração e validação
Semana 7
Testes e correções
Semana 8
Documentação e entrega
O calendário deve ser ajustado ao prazo real, à dimensão e aos recursos disponíveis.
TASKFLOW | Nuxt + FastAPI + PostgreSQL
9

## Slide 10
9. Recursos, testes e riscos
Como verificar se o projeto funciona?
RECURSOS
Computador, ambiente de desenvolvimento, Nuxt, FastAPI, PostgreSQL, controlo de versões e tempo.
TESTES
Verificar operações, validações, estados, prazos, integração da API e persistência dos dados.
RISCOS
Aumento do âmbito, atrasos e falhas de integração. Prevenir com prioridades, entregas pequenas e testes antecipados.
TASKFLOW | Nuxt + FastAPI + PostgreSQL
10

## Slide 11
10. Resultados esperados
O que deverá existir no final?
ENTREGÁVEIS
• Aplicação web funcional. • Interface Nuxt e API FastAPI integradas. • Dados persistidos em PostgreSQL. • Testes das funcionalidades principais. • Documentação de instalação e utilização.
CRITÉRIOS DE SUCESSO
• Projetos e tarefas podem ser geridos. • As alterações ficam guardadas. • Os dados inválidos são tratados. • Os fluxos principais passam nos testes. • A interface é compreensível para utilizadores de teste.
TASKFLOW | Nuxt + FastAPI + PostgreSQL
11

## Slide 12
Conclusão e próximos passos
O TaskFlow procura tornar a gestão de projetos e tarefas mais simples, organizada e acessível.
• Confirmar os requisitos e o âmbito da primeira versão.
• Decidir se a autenticação entra na primeira fase.
• Desenhar o modelo de dados e os protótipos.
• Implementar e testar o fluxo principal de projetos e tarefas.
Obrigado pela atenção
12