TASKFLOW

Gestão de Projetos e Tarefas

Documento de definição e planeamento do projeto

Stack tecnológica: Nuxt + FastAPI + PostgreSQL

Proposta inicial — ajustar após confirmação dos requisitos

# Índice

1. Identificação do projeto

2. Justificação e problema identificado

3. Objetivos

4. Objeto e âmbito

5. Público-alvo

6. Soluções existentes e diferenciação

7. Requisitos funcionais e não funcionais

8. Arquitetura e ferramentas

9. Metodologia

10. Cronograma indicativo

11. Recursos necessários

12. Testes e avaliação

13. Riscos e prevenção

14. Resultados esperados e conclusão

15. Referências técnicas

Nota: este documento é uma proposta inicial. O âmbito, as funcionalidades e o cronograma devem ser confirmados.

# 1. Identificação do projeto

Nome: TaskFlow — Gestão de Projetos e Tarefas.

Área: Desenvolvimento de uma aplicação web para organizar projetos, tarefas, prazos e responsabilidades.

Descrição: O TaskFlow é uma aplicação web proposta para centralizar a gestão de projetos e tarefas num único local. Pretende permitir criar projetos, dividir o trabalho em tarefas, definir prazos, atribuir responsáveis e acompanhar o estado das atividades.

Tecnologias: Nuxt para o frontend; FastAPI para o backend e a API; PostgreSQL para armazenar os dados de forma estruturada.

# 2. Justificação e problema identificado

Problema: Quando a informação está dispersa por mensagens, notas e folhas de cálculo, pode ser difícil saber o que falta fazer, quem é responsável e quais são os prazos.

Justificação: Uma plataforma centralizada pode facilitar a organização, reduzir esquecimentos e tornar o progresso do trabalho mais visível.

Necessidade: Criar uma solução acessível através do navegador, simples de utilizar e focada nas funções essenciais para pessoas e pequenas equipas.

# 3. Objetivos

Objetivo geral: Conceber e desenvolver uma aplicação web que facilite a criação, organização e acompanhamento de projetos e tarefas, guardando os dados de forma consistente.

Objetivos específicos: Permitir criar e editar projetos; gerir tarefas associadas; definir estado, prioridade, prazo e responsável; consultar tarefas por estado ou prazo; validar os dados; guardar e recuperar informação no PostgreSQL; testar as funcionalidades principais e documentar a utilização.

Critérios iniciais de sucesso: Os utilizadores conseguem criar um projeto e gerir as respetivas tarefas; as alterações ficam guardadas; os dados inválidos são tratados; e os principais fluxos passam nos testes.

# 4. Objeto e âmbito

Objeto: O desenvolvimento de uma aplicação web de gestão de projetos e tarefas.

Incluído na primeira versão: Interface web; operações básicas de projetos e tarefas; estados, prioridades e prazos; associação de tarefas a projetos; API; persistência em PostgreSQL; validação, testes básicos e documentação.

Fora do âmbito inicial: Aplicações móveis nativas, chat em tempo real, faturação, integrações complexas e funcionalidades avançadas de inteligência artificial, salvo decisão posterior.

Pressupostos: O produto será uma aplicação web. A autenticação, os papéis de utilizador e as permissões devem ser definidos antes da implementação final.

# 5. Público-alvo

Principal: Estudantes e pequenas equipas que precisam de organizar trabalhos, atividades e prazos.

Secundário: Profissionais independentes, pequenos negócios e pessoas que pretendem organizar tarefas pessoais.

Necessidades: Criar projetos rapidamente, identificar tarefas pendentes, acompanhar prazos, saber quem é responsável e manter a informação num só local.

# 6. Soluções existentes e diferenciação

Contexto: Existem ferramentas semelhantes, como Trello, Asana e Microsoft Planner.

Diferenciação pretendida: O TaskFlow pretende privilegiar uma interface simples, funcionalidades essenciais e um fluxo de utilização direto, especialmente para estudantes e pequenas equipas.

Validação: Comparar tarefas comuns nas ferramentas existentes, testar os mesmos fluxos no TaskFlow e recolher opiniões de utilizadores. Não se deve afirmar superioridade sem evidências.

# 7. Requisitos funcionais e não funcionais

Funcionais propostos: RF01 criar e consultar projetos; RF02 editar e arquivar projetos; RF03 criar, editar e remover tarefas segundo as regras definidas; RF04 associar tarefas a projetos; RF05 definir estado, prioridade e prazo; RF06 filtrar tarefas por estado/prazo; RF07 validar pedidos; RF08 persistir dados no PostgreSQL; RF09, se houver autenticação, restringir o acesso aos dados conforme o utilizador.

Não funcionais propostos: Usabilidade: interface clara e responsiva. Segurança: validação no servidor e controlo de acesso, se aplicável. Integridade: chaves e restrições na base de dados. Manutenção: separar frontend, backend e dados. Fiabilidade: tratamento de erros e testes. Desempenho: consultas e índices adequados.

# 8. Arquitetura e ferramentas

Nuxt — frontend: Responsável pelas páginas, navegação, formulários, listas e interface com o utilizador.

FastAPI — backend: Disponibiliza endpoints HTTP, aplica regras de negócio, valida pedidos, trata erros e comunica com a base de dados.

PostgreSQL — base de dados: Armazena projetos e tarefas e assegura relações e restrições de integridade.

Fluxo: Navegador → Nuxt → API FastAPI → PostgreSQL → resposta da API → atualização da interface.

Ferramentas complementares: Git para controlo de versões; GitHub ou equivalente para alojamento do código; VS Code ou outro editor; cliente HTTP/documentação OpenAPI para testar a API; Docker, se for útil para uniformizar o ambiente. São sugestões, não requisitos confirmados.

Cuidados técnicos: Configurar variáveis de ambiente; não expor credenciais da base de dados no frontend; configurar CORS se frontend e backend estiverem em origens diferentes.

# 9. Metodologia

Abordagem: Desenvolvimento incremental, com fases curtas, resultados verificáveis e revisão regular do progresso.

Fase 1 — Análise: Identificar utilizadores, necessidades, requisitos e limites.

Fase 2 — Desenho: Preparar fluxos, esboços de interface, modelo de dados e endpoints.

Fase 3 — Configuração: Criar repositório e configurar Nuxt, FastAPI e PostgreSQL.

Fase 4 — Desenvolvimento: Implementar o fluxo principal de projetos e tarefas e ligar interface, API e base de dados.

Fase 5 — Testes: Testar operações, validações, estados, prazos, erros e persistência; corrigir problemas.

Fase 6 — Entrega: Preparar documentação, instruções de execução e demonstração.

# 10. Cronograma indicativo

Semana 1: Levantamento de requisitos, âmbito e critérios de sucesso.

Semana 2: Desenho da interface, modelo de dados e endpoints.

Semana 3: Configuração do Nuxt, FastAPI e PostgreSQL.

Semanas 4–5: Desenvolvimento das funcionalidades de projetos e tarefas.

Semana 6: Integração, validação e melhorias da interface.

Semana 7: Testes funcionais, correções e avaliação.

Semana 8: Documentação, demonstração e entrega.

Nota: Estimativa de oito semanas; ajustar ao prazo real, à dimensão do projeto e à disponibilidade.

# 11. Recursos necessários

Humanos: Uma pessoa ou equipa para análise, desenvolvimento, testes e documentação; se houver equipa, definir responsáveis.

Tecnológicos: Computador, internet, ambiente de desenvolvimento, Nuxt, FastAPI, PostgreSQL e controlo de versões.

Informação: Requisitos, protótipos, modelo de dados, documentação técnica e feedback de utilizadores.

Custos: É possível começar com ferramentas gratuitas e de código aberto. Alojamento, domínio e serviços externos podem gerar custos conforme a solução escolhida.

# 12. Testes e avaliação

Testes funcionais: Verificar criação, consulta, edição e remoção/arquivo de projetos e tarefas.

Validação: Testar campos obrigatórios, datas, estados e identificadores inválidos.

Integração: Confirmar que Nuxt comunica com FastAPI e que a API lê e grava no PostgreSQL.

Segurança básica: Validar entradas, proteger credenciais e controlar o acesso se existir autenticação.

Avaliação: Utilizar uma lista de verificação de requisitos, registar erros e recolher feedback de utilizadores de teste.

# 13. Riscos e prevenção

Âmbito demasiado grande: Priorizar as funcionalidades essenciais e deixar extras para uma fase futura.

Atrasos: Dividir o trabalho em entregas pequenas e rever o progresso semanalmente.

Problemas de integração: Testar cedo a ligação entre Nuxt, FastAPI e PostgreSQL e documentar os endpoints.

Dados inconsistentes: Usar restrições na base de dados e testar operações; planear cópias de segurança para produção.

Dificuldade de utilização: Testar protótipos e recolher feedback antes da entrega.

# 14. Resultados esperados e conclusão

Resultados: Aplicação web funcional; interface Nuxt; API FastAPI; dados persistidos em PostgreSQL; testes das funções principais; documentação de instalação e utilização.

Conclusão: O TaskFlow pretende responder à necessidade de organizar tarefas e projetos de forma centralizada. A separação entre interface, lógica de negócio e armazenamento cria uma base técnica organizada para desenvolver e manter a aplicação.

Próximos passos: Confirmar requisitos e âmbito; decidir se a autenticação entra na primeira versão; validar o cronograma; desenhar o modelo de dados e os protótipos; começar pelo fluxo principal.

# 15. Referências técnicas

Nuxt: https://nuxt.com/docs

FastAPI: https://fastapi.tiangolo.com/

PostgreSQL: https://www.postgresql.org/docs/

Nota: Consultar a documentação oficial das versões efetivamente utilizadas.