TASKFLOW

Estratégia de Desenvolvimento

Plano funcional, tecnológico e faseamento da implementação

| Instituição | [Nome da instituição] |
| --- | --- |
| Curso / unidade curricular | [Preencher] |
| Autor(es) | [Preencher] |
| Data | 2026 |

# Índice e organização

1. Sumário executivo

2. O que vamos construir

3. Funcionalidades previstas

4. Arquitetura tecnológica

5. Plano de desenvolvimento por fases

6. Estratégia de implementação e qualidade

7. Critérios de aceitação

8. Riscos e mitigação

9. Entregáveis

10. Próximos passos

11. Fora do âmbito

12. Referências técnicas

Nota: este índice é uma lista de secções. Se necessário, pode ser convertido num índice automático no Word através de Referências > Índice.

# 1. Sumário executivo

O TaskFlow é uma aplicação web destinada a apoiar a organização e o acompanhamento de projetos académicos, especialmente trabalhos de grupo. Reúne informação sobre projetos, tarefas, responsáveis, prazos, prioridades e estados, reduzindo a dispersão da informação e tornando o progresso mais visível.

A estratégia é incremental: validar primeiro a base de dados e a API, ligar depois a interface Nuxt 4 e acrescentar indicadores, autenticação e testes. Cada fase deve ser verificada antes de avançar.

# 2. O que vamos construir

Uma plataforma para estudantes e equipas académicas que permita:

Criar, consultar, editar e arquivar/eliminar projetos académicos.

Dividir projetos em tarefas associadas.

Registar descrição, responsável, prazo, prioridade e estado.

Consultar tarefas por projeto, estado, prioridade e responsável.

Visualizar indicadores simples, incluindo percentagem de conclusão.

Guardar dados de forma persistente em PostgreSQL.

Utilizar uma interface web responsiva, com mensagens claras de sucesso, carregamento e erro.

# 3. Funcionalidades previstas

| Funcionalidade | Descrição / comportamento esperado |
| --- | --- |
| Projetos — CRUD | Criar, listar, consultar, editar e arquivar/eliminar projetos; validar nome e descrição. |
| Tarefas — CRUD | Criar, consultar, editar e eliminar tarefas associadas a um projeto. |
| Responsáveis | Associar tarefas a uma pessoa; a modelação completa de utilizadores será implementada com a autenticação. |
| Prazos | Guardar datas limite e permitir identificar tarefas próximas do prazo ou atrasadas. |
| Prioridade | Valores controlados: baixa, média e alta. |
| Estado | Por iniciar/pendente, em curso/em progresso, concluída e bloqueada. Os rótulos finais devem ser uniformizados. |
| Filtros | Filtrar por projeto, estado, prioridade e responsável. |
| Indicadores | Calcular totais e percentagem de tarefas concluídas por projeto. |
| Autenticação | Registo/login e proteção de operações e dados por utilizador. |
| Validação e feedback | Validar dados no backend e apresentar erros úteis no frontend. |

# 4. Arquitetura tecnológica

Frontend — Nuxt 4 / Vue: Páginas, navegação, formulários, filtros e chamadas HTTP à API.

Backend — FastAPI / Python: Endpoints REST, validação com Pydantic, regras de negócio, códigos HTTP e acesso à base de dados.

Base de dados — PostgreSQL: Armazenamento relacional, chaves primárias/estrangeiras, restrições e persistência.

Fluxo: utilizador → Nuxt 4 → pedido HTTP/JSON → FastAPI → PostgreSQL → resposta JSON → interface.

As tabelas projects e tasks já existem no ambiente de desenvolvimento. Devem ser inspecionadas antes de qualquer migração. A tabela de utilizadores e as relações de participação serão planeadas na fase de autenticação.

# 5. Plano de desenvolvimento por fases

## Fase 1 — Diagnóstico e preparação

Inspecionar pastas, versões de Python/Node, dependências, configurações e endpoints existentes.

Entregável: Inventário do ambiente e procedimento de execução confirmado.

## Fase 2 — Base de dados

Confirmar ligação PostgreSQL, tabelas, tipos, chaves, restrições, relações e dados de teste.

Entregável: Modelo de dados validado e persistência confirmada.

## Fase 3 — API de projetos

Organizar schemas, modelos e rotas sem destruir o código existente; implementar operações e respostas HTTP.

Entregável: CRUD de projetos testado em /docs.

## Fase 4 — API de tarefas

Implementar tarefas, projeto associado, estado, prioridade, prazo, responsável e validações.

Entregável: CRUD de tarefas e integridade testados.

## Fase 5 — Frontend base

Configurar layout, navegação, dashboard e funções reutilizáveis para comunicar com a API.

Entregável: Nuxt apresenta dados reais da API.

## Fase 6 — Ecrãs de projetos

Construir lista, criação, detalhe, edição e confirmação de eliminação/arquivo.

Entregável: Ciclo de vida dos projetos funcional no navegador.

## Fase 7 — Tarefas e filtros

Formulários, listagem, filtros, alteração de estado, prazos e prioridades.

Entregável: Tarefas geríveis de ponta a ponta.

## Fase 8 — Dashboard e métricas

Calcular tarefas totais, concluídas, pendentes e percentagem de conclusão.

Entregável: Indicadores consistentes com os dados guardados.

## Fase 9 — Autenticação e autorização

Definir utilizadores, login, proteção de credenciais e regras de acesso aos projetos.

Entregável: Acesso protegido de acordo com as regras definidas.

## Fase 10 — Testes e entrega

Testar fluxos completos, erros, persistência, responsividade e desempenho; preparar documentação.

Entregável: MVP validado e instruções de instalação/utilização.

# 6. Estratégia de implementação e qualidade

Incremental: Implementar uma funcionalidade de cada vez e validá-la antes da seguinte.

Preservar o existente: Inspecionar ficheiros antes de editar; manter endpoints anteriores e evitar substituir main.py por um exemplo simplificado.

Separação de responsabilidades: Manter interface, API, regras de negócio e persistência em camadas claras.

Segurança: Não colocar palavras-passe no código, não expor .env, validar entradas e proteger operações quando houver autenticação.

Testes contínuos: Testar endpoints via /docs ou cliente HTTP e depois confirmar o mesmo fluxo no navegador e na base de dados.

Comentários pedagógicos: Explicar o propósito dos blocos importantes, funções, parâmetros, consultas e respostas.

# 7. Critérios de aceitação

É possível criar e consultar projetos através da API e da interface.

É possível associar tarefas a projetos existentes e impedir referências inválidas.

Estados e prioridades aceitam apenas os valores definidos.

Os filtros devolvem tarefas correspondentes aos critérios selecionados.

Os indicadores correspondem aos dados persistidos.

Os dados mantêm-se após reiniciar os serviços.

A interface apresenta mensagens úteis quando a API falha ou os dados são inválidos.

O cenário completo — criar projeto, adicionar tarefas, atualizar estados e concluir — funciona sem erros críticos.

A meta de resposta inferior a 200 ms deve ser medida em condições definidas. É importante distinguir tempo de resposta da API, renderização da interface e latência de rede.

# 8. Riscos e mitigação

Alterar código sem conhecer dependências: Inspecionar e testar antes/depois; fazer cópia de segurança ou usar controlo de versões.

Falhas na ligação à base de dados: Validar configuração localmente e usar endpoint de diagnóstico; nunca partilhar segredos.

Inconsistência entre frontend e API: Uniformizar nomes de campos, estados e formatos JSON.

Aumento prematuro do âmbito: Priorizar o MVP e adiar funcionalidades não essenciais.

Autorização incompleta: Testar acessos não autorizados antes de disponibilizar dados reais a vários utilizadores.

# 9. Entregáveis

Código-fonte organizado de Nuxt 4 e FastAPI.

Esquema PostgreSQL e instruções de configuração.

API REST documentada e testável.

Interface funcional para projetos e tarefas.

Filtros e indicadores simples de progresso.

Autenticação e controlo de acesso conforme as regras aprovadas.

Testes funcionais e critérios verificados.

Guia de instalação, configuração, execução e utilização.

Documento técnico com decisões e limitações conhecidas.

# 10. Próximos passos

Inspecionar as pastas atuais do backend e frontend.

Confirmar versões e dependências sem expor credenciais.

Testar a ligação ao PostgreSQL e listar endpoints existentes.

Validar o esquema atual de projects e tasks.

Começar pela API de projetos, aproveitando os endpoints já existentes.

# 11. Fora do âmbito inicial

Gestão financeira, orçamentos, faturação ou pagamentos.

Construção, produção industrial ou logística.

Gestão empresarial avançada de recursos humanos, clientes ou vendas.

Chat em tempo real e videochamadas.

Integrações externas complexas.

Supervisão formal ou avaliação institucional por docentes.

Estas funcionalidades poderão ser reavaliadas numa versão futura, caso exista uma necessidade clara e recursos disponíveis.

# 12. Referências técnicas

Nuxt: https://nuxt.com/docs

FastAPI: https://fastapi.tiangolo.com/

PostgreSQL: https://www.postgresql.org/docs/

SQLAlchemy: https://docs.sqlalchemy.org/